● PadelPro

Sistema de Gestión de Reservas de Pádel

Documento de Pruebas

Sistema de Gestión de Reservas de Pádel

Documento: PP-TEST-01

Versión: v1.0

Fecha: Julio de 2026

Confidencial — Documentación oficial del proyecto

# Índice

Índice	2

1. Introducción y objetivos de calidad	3

1.1 Propósito	3

1.2 Objetivos de calidad	3

1.3 Criterios de aceptación	3

2. Estrategia de pruebas	5

2.1 Los tres niveles	5

Base — Pruebas unitarias (~80 %)	5

Intermedia — Pruebas de integración (~15 %)	5

Cúspide — Pruebas extremo a extremo (~5 %)	5

2.2 Filosofía de pruebas	6

3. Herramientas y entorno	7

3.1 Pipeline de integración continua	7

4. Pruebas unitarias	9

4.1 Cobertura por módulo	9

4.2 Ejemplos concretos de casos	9

4.3 Cobertura de código medida	10

5. Pruebas de integración	11

5.1 Qué se prueba	11

5.2 Nota del entorno	11

6. Pruebas E2E (Playwright)	12

6.1 Determinismo y datos de prueba	13

7. Resultados y conclusión	14

7.1 Tabla resumen	14

7.2 Áreas de mejora	14

# 1. Introducción y objetivos de calidad

Este documento describe la estrategia, el diseño, la ejecución y los resultados de las pruebas del sistema PadelPro, la plataforma de gestión de reservas de pistas de pádel con integración nativa en Telegram, pasarela de pago Redsys (firma HMAC SHA-256) y requisitos estrictos de RGPD. El objetivo es garantizar que el sistema cumple sus requisitos funcionales y no funcionales con un nivel de confianza demostrable y medible.

## 1.1 Propósito

La verificación de PadelPro se apoya en una batería de pruebas automatizadas organizada por niveles (unitario, integración y extremo a extremo). Cada nivel aporta una garantía distinta: los tests unitarios validan la lógica de negocio de forma aislada, los de integración validan la colaboración real entre componentes y base de datos, y los E2E validan los recorridos completos de usuario contra el sistema desplegado. El conjunto se ejecuta de forma continua en cada Pull Request, de modo que ningún cambio llega a la rama principal sin superar la totalidad de las comprobaciones.

## 1.2 Objetivos de calidad

Correccción funcional: el dominio de negocio (reservas, pagos, OTP, bloqueos, auditoría) funciona conforme a los requisitos y es testeable de forma aislada de la infraestructura.

Fidelidad de las integraciones externas: Redsys y la Telegram Bot API se validan con dobles controlados y con recorridos reales, sin introducir fragilidad en la suite.

Integridad de datos y concurrencia: la restricción de solapamiento de reservas (EXCLUDE USING gist + SELECT FOR UPDATE) se cubre sobre PostgreSQL real, nunca sobre H2.

Seguridad: ninguna credencial, token, OTP en claro ni dato personal sensible aparece en logs ni en respuestas de error; el control de acceso por rol (RBAC) se verifica extremo a extremo.

Automatización total: el pipeline de CI falla automáticamente si cualquier umbral de cobertura o calidad no se alcanza.

## 1.3 Criterios de aceptación

Un cambio se considera apto para integrarse solo si cumple TODOS los criterios siguientes. El pipeline de integración continua (GitHub Actions) los verifica de forma automática y bloquea el merge si alguno falla:

| Criterio | Umbral / condición |
| --- | --- |
| Tests unitarios y de integración | 0 fallos (build rojo si falla cualquiera) |
| Cobertura de líneas (backend, JaCoCo) | ≥ 80 % (objetivo 85 %) |
| Cobertura de ramas (backend, JaCoCo) | ≥ 70 % (objetivo 80 %) |
| Cobertura de líneas (frontend, Vitest v8) | ≥ 75 % (objetivo 80 %) |
| Flujos críticos y reglas de negocio | 100 % cubiertos por al menos un test |
| Pruebas E2E (Playwright) | 100 % en verde contra el stack real |
| Linter (backend y frontend) | 0 errores (los warnings no bloquean) |

Tabla 1. Criterios de aceptación verificados en cada Pull Request.

Puerta de calidad. CI en verde es condición obligatoria y no negociable para el merge y el despliegue. Ningún cambio se despliega si el pipeline no está completamente verde.

# 2. Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas de PadelPro sigue el modelo clásico de la pirámide de testing: una base ancha de pruebas unitarias rápidas y baratas, una capa intermedia de pruebas de integración que ejercitan la colaboración real entre componentes, y una cúspide reducida de pruebas extremo a extremo que validan los recorridos completos de usuario.

Figura 1. Pirámide de testing de PadelPro (distribución 80 / 15 / 5).

## 2.1 Los tres niveles

### Base — Pruebas unitarias (~80 %)

Validan el dominio, los servicios de aplicación y los mappers de forma totalmente aislada de la infraestructura. En backend se ejecutan con JUnit 5 + Mockito sin arrancar el contexto de Spring; en frontend con Vitest sobre jsdom. Son deterministas y se ejecutan en segundos.

### Intermedia — Pruebas de integración (~15 %)

Ejercitan controllers (vía MockMvc), repositorios JPA, migraciones Flyway y la seguridad RBAC contra una base de datos PostgreSQL real levantada con Testcontainers. El peso es superior al habitual (15 % frente al 10 % típico) porque PadelPro integra dos sistemas externos con contratos no triviales (Redsys y Telegram) y porque la restricción anti-solapamiento EXCLUDE USING gist es específica de PostgreSQL e imposible de reproducir en H2.

### Cúspide — Pruebas extremo a extremo (~5 %)

Recorren los flujos de negocio críticos completos con Playwright, contra el sistema real desplegado con docker-compose (frontend compilado + backend + base de datos). Se acotan a los journeys de mayor valor para mantener la suite rápida y estable.

## 2.2 Filosofía de pruebas

Sin mocks en E2E: los tests extremo a extremo corren contra el stack real (docker-compose), sin dobles. Cuando el bot de Telegram no existe, el propio test actúa como bot enviando el update al webhook; cuando Redsys real no está configurado, el flujo enruta a un simulador de pago con tarjetas mágicas deterministas.

Testcontainers para integración: los tests de integración usan PostgreSQL real, no H2, para no perder fidelidad en las restricciones y migraciones específicas de PostgreSQL.

MSW en frontend: los tests de componentes interceptan las llamadas HTTP con Mock Service Worker, validando la integración con la API sin depender de un backend levantado.

Datos deterministas: builders y factories generan datos válidos por defecto; los recorridos E2E son autocontenidos y re-ejecutables sobre la misma base de datos.

Arquitectura verificada: reglas ArchUnit garantizan que las fronteras de la arquitectura hexagonal (domain no depende de infrastructure ni de application) no se violan.

# 3. Herramientas y entorno

Cada nivel de la pirámide se apoya en herramientas especializadas. La tabla siguiente resume el stack de testing consolidado por capa y su propósito.

| Nivel | Framework / herramienta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Backend — unitario | JUnit 5 + AssertJ + Mockito | Lógica de dominio y servicios aislados; strict stubs activos por defecto. |
| Backend — arquitectura | ArchUnit | Verifica las fronteras de la arquitectura hexagonal por módulo. |
| Backend — integración | Spring Boot Test + MockMvc + Testcontainers (PostgreSQL 15) | Controllers, repositorios, migraciones Flyway y RBAC contra BD real. |
| Backend — integraciones externas | WireMock | Dobles HTTP reales de Redsys y Telegram (firma, encoding, secret header). |
| Backend — cobertura | JaCoCo | Medición de líneas y ramas; quality gate en Maven. |
| Frontend — unitario / componentes | Vitest + jsdom + React Testing Library | Componentes, hooks y utilidades; nativo ESM, alineado con Vite. |
| Frontend — mock de API | MSW (Mock Service Worker) | Intercepción de llamadas HTTP en tests de componentes. |
| Frontend — cobertura | Vitest coverage-v8 | Medición de sentencias, ramas y funciones. |
| E2E | Playwright (Chromium) | Recorridos de usuario completos contra el stack real docker-compose. |

Tabla 2. Herramientas de testing por nivel y su propósito.

## 3.1 Pipeline de integración continua

El pipeline de GitHub Actions se dispara en cada Pull Request contra la rama de integración y en cada push a las ramas principales. Está compuesto por jobs independientes que se ejecutan en paralelo cuando no hay dependencia, y una puerta de calidad final que agrega los resultados:

build — compilación del backend sin tests.

unit-tests — ejecución de la suite unitaria (Surefire, *Test.java).

integration-tests — ejecución de la suite de integración (Failsafe, *IT / *IntegrationTest) con Testcontainers sobre el Docker del runner Linux.

frontend-tests — Vitest con cobertura + lint del frontend.

e2e — levanta el stack con docker-compose y ejecuta la suite Playwright.

quality-gate — verifica los umbrales de cobertura (jacoco:check) y el análisis de dependencias; falla el build si algún umbral no se alcanza.

Regla de despliegue. El despliegue solo se produce si el pipeline completo está en verde. Cada PR ejecuta build + tests + E2E en GitHub Actions; un único fallo bloquea la integración y el despliegue.

# 4. Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias constituyen la base de la pirámide. En backend suman 417 tests (0 fallos) ejecutados con JUnit 5 + Mockito, e incluyen las reglas ArchUnit que validan la arquitectura hexagonal. En frontend suman 234 tests en 49 ficheros (0 fallos) ejecutados con Vitest sobre jsdom, con MSW para el mock de la API.

## 4.1 Cobertura por módulo

La suite unitaria cubre los siguientes módulos del dominio:

| Módulo | Qué se prueba (ejemplos de casos unitarios) |
| --- | --- |
| auth | JWT (emisión/validación), política de acceso y bloqueo de cuenta, refresh token, cifrado, seed de admin, filtro de estado de usuario. |
| reservas | Máquina de estados de la reserva, cálculo de precio, política de cancelación, mapper, servicio de disponibilidad (excluye franjas bloqueadas), unirse/abandonar, clave de idempotencia. |
| pagos | Firma HMAC SHA-256 de Redsys, inicio de pago, SimularPagoService (APPROVED/DECLINED por tarjetas mágicas, sin persistir la tarjeta), procesamiento de webhook, registro de pago en efectivo, consulta de pagos. |
| bloqueos | BloqueoService: creación todo-o-nada con conflicto 409, idempotencia, eliminación e invalidación de caché de disponibilidad. |
| usuarios | Perfil, cambio de contraseña, generación de contraseña temporal, administración de usuarios, vinculación de Telegram. |
| otp | OtpCode (expiración, uso único, generación SHA-256), OtpService, controlador OTP. |
| notificaciones | Plantillas de email y Telegram, listener de eventos, reintentos de envío, purga del log de notificaciones. |
| mensajeria | Servicio de webhook de Telegram, configuración del bot, adaptador de la API de Telegram, seguridad del webhook. |
| disponibilidad | DisponibilidadService: cálculo de franjas libres excluyendo reservas confirmadas y franjas bloqueadas. |

Tabla 3. Módulos cubiertos por la suite unitaria de backend.

## 4.2 Ejemplos concretos de casos

BloqueoServiceTest — al intentar bloquear un conjunto de franjas donde alguna ya está ocupada, el servicio falla en bloque (todo-o-nada) devolviendo conflicto 409; la operación es idempotente ante reintentos.

SimularPagoServiceTest — la tarjeta mágica 4111… produce resultado APPROVED y la 4000…0002 produce DECLINED; en ningún caso se persisten los datos de la tarjeta.

DisponibilidadServiceTest — una franja bloqueada por el administrador se excluye del cálculo de disponibilidad ofrecido al jugador.

RedsysSignatureTest — la firma HMAC SHA-256 se calcula sobre los parámetros correctos y coincide con la esperada; una firma manipulada se rechaza.

OtpCodeTest — un OTP expira a los 10 minutos y queda invalidado (used=true) tras su uso o tras el número máximo de intentos fallidos.

CancellationPolicyTest / ReservationStateMachineTest — las transiciones de estado de la reserva y la política de cancelación dentro/fuera de plazo se comportan según las reglas de negocio.

## 4.3 Cobertura de código medida

Medición realizada el 2026-07-14. Los umbrales del proyecto (líneas ≥ 80 %, ramas ≥ 70 %) se superan en ambas capas. En CI, al combinar tests unitarios e integración, la cobertura de backend es aún mayor que la reportada solo por la suite unitaria local.

| Capa | Métrica | Cobertura | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (JaCoCo, unit) | Líneas | 85,2 % | 2766 / 3248 |
| Backend (JaCoCo, unit) | Ramas | 75,3 % | 752 / 999 |
| Frontend (Vitest v8) | Sentencias | 94,5 % | 4569 / 4833 |
| Frontend (Vitest v8) | Ramas | 80,5 % | 838 / 1041 |
| Frontend (Vitest v8) | Funciones | 83,9 % | 229 / 273 |

Tabla 4. Cobertura de código por capa y métrica (medición 2026-07-14).

Resultado del gate. Gate del proyecto (backend): LINE ≥ 0.80 y BRANCH ≥ 0.70. Ambos superados (85,2 % líneas · 75,3 % ramas).

# 5. Pruebas de integración

Las pruebas de integración validan la colaboración real entre las capas del backend y la base de datos. Se apoyan en Testcontainers, que levanta un contenedor PostgreSQL 15 real por build, garantizando máxima fidelidad respecto al entorno de producción.

## 5.1 Qué se prueba

Controllers vía MockMvc — el ciclo completo HTTP → controller → servicio → repositorio → BD, con serialización JSON real y validación de códigos de estado y forma de error.

Repositorios JPA — persistencia y consulta contra PostgreSQL real, incluyendo la restricción anti-solapamiento EXCLUDE USING gist que H2 no puede ejecutar.

Migraciones Flyway — se verifica que las migraciones (con extensiones específicas de PostgreSQL) se aplican correctamente al arrancar el contexto.

Seguridad RBAC extremo a extremo — cada endpoint protegido se prueba con rol anónimo (401), rol insuficiente (403) y rol autorizado (200/201), además de la comprobación de propiedad (ownership) sobre los recursos.

Integraciones externas — el webhook de Redsys y el bot de Telegram se prueban con WireMock como servidor HTTP real, validando firma, encoding y el header secreto.

Ejemplos de clases de integración presentes en la base de código:

ReservaControllerIntegrationTest, UnirseAbandonarIntegrationTest — ciclo de reserva completo.

AuthControllerIntegrationTest, RefreshTokenIntegrationTest, SecurityIntegrationTest — autenticación, refresh y RBAC.

AdminConfigIntegrationTest, AdminAuditIntegrationTest — configuración y auditoría de admin.

RateLimitIntegrationTest — límite de tasa del login y del webhook.

## 5.2 Nota del entorno

Testcontainers y Docker 29. Los tests de integración están verdes en CI (GitHub Actions, ubuntu-latest), que es la fuente de verdad. En local sobre Docker Desktop 29.x (Windows) no corren de forma fiable: docker-java (usado por Testcontainers) devuelve HTTP 400 contra el daemon 29.2.1. Es una incompatibilidad de entorno local, NO un fallo del código; por eso los IT se difieren a CI. No se migran a H2 porque perderían la fidelidad del constraint gist y de las migraciones PostgreSQL.

# 6. Pruebas E2E (Playwright)

Las pruebas extremo a extremo recorren los flujos de negocio críticos completos con Playwright (Chromium) contra el stack real levantado con docker-compose (frontend compilado + backend + base de datos PostgreSQL). No se emplean mocks: los datos son deterministas (tarjetas mágicas para el simulador de pago, OTP simulado mediante el webhook de Telegram) y cada recorrido es autocontenido y re-ejecutable sobre la misma base de datos.

La suite comprende 14 ficheros de especificación con un total de 15 tests. Resultado global: 15/15 en verde.

| # | Spec (journey) | Qué valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | login | Autenticación correcta y acceso a la home. | ✅ |
| 2 | login-invalido | Credenciales inválidas → error, sin acceso. | ✅ |
| 3 | crear-reserva (smoke) | Creación de una reserva desde la home. | ✅ |
| 4 | mis-reservas-cancelar | Listado de reservas propias y cancelación. | ✅ |
| 5 | navegacion-home | Navegación principal desde la home. | ✅ |
| 6 | pago-ahora-simulador (aprobar) | Tarjeta 4111… → APPROVED → /pagos/ok. | ✅ |
| 7 | pago-ahora-simulador (rechazar) | Tarjeta 4000…0002 → DECLINED → KO con reintento. | ✅ |
| 8 | pago-efectivo | El admin marca una reserva como pagada en efectivo. | ✅ |
| 9 | partidas-listado | Listado de partidas abiertas. | ✅ |
| 10 | telegram-comprobar-sin-vincular | Estado 'no vinculado' del perfil. | ✅ |
| 11 | telegram-vinculacion-completa | Round-trip de vinculación vía webhook (el test hace de bot). | ✅ |
| 12 | telegram-webhook-seguridad | Webhook sin secret → 403. | ✅ |
| 13 | vincular-telegram | Inicio de vinculación y generación de OTP. | ✅ |
| 14 | admin-config | El admin cambia el precio y persiste. | ✅ |
| 15 | bloqueos-pista | Bloquear franja → desaparece de disponibilidad → desbloquear. | ✅ |

Tabla 5. Especificaciones E2E (14 ficheros, 15 tests) y su resultado.

## 6.1 Determinismo y datos de prueba

Los recorridos evitan cualquier dependencia de datos externos o de estado no controlado. Ejemplos: el pago se prueba con tarjetas mágicas (4111 1111 1111 1111 aprueba siempre; 4000 0000 0000 0002 rechaza siempre); la vinculación de Telegram lee el OTP interceptando la respuesta real del backend (nunca hardcodeado) y el propio test simula el mensaje entrante del bot con el secret configurado; el bloqueo de franjas fija una hora tardía (20:00) libre en un día sin reservas para no depender de qué franja sea la primera libre.

# 7. Resultados y conclusión

El sistema PadelPro cuenta con una batería de más de 666 pruebas automatizadas (417 unitarias de backend, 234 de frontend y 15 E2E, además de la suite de integración con Testcontainers), todas ellas en verde. La cobertura de código supera los umbrales establecidos por el proyecto en ambas capas, y el pipeline de CI garantiza que ningún cambio se integra ni se despliega sin superar la totalidad de las comprobaciones.

## 7.1 Tabla resumen

| Nivel | Nº de tests | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarios — backend | 417 | Líneas 85,2 % · Ramas 75,3 % | ✅ 0 fallos |
| Unitarios — frontend | 234 (49 ficheros) | Sent. 94,5 % · Ramas 80,5 % · Func. 83,9 % | ✅ 0 fallos |
| Integración | Suite Testcontainers (PostgreSQL real) | Incluida en cobertura CI | ✅ verde en CI |
| E2E (Playwright) | 15 (14 ficheros) | Flujos críticos | ✅ 15/15 |

Tabla 6. Resumen de resultados por nivel de prueba.

Veredicto. Total ≈ 666+ tests automatizados · 0 fallos · cobertura por encima de los gates · CI completamente en verde. Criterios de aceptación cumplidos.

## 7.2 Áreas de mejora

Subir la cobertura de ramas del backend (75,3 % actual) hacia el objetivo del 80 %, priorizando los caminos condicionales de los servicios de pagos y reservas.

Habilitar la ejecución local fiable de los tests de integración: adoptar un bump de Testcontainers compatible con Docker Desktop 29 o documentar el uso de un daemon compatible (DOCKER_HOST / DOCKER_API_VERSION), reduciendo la dependencia exclusiva de CI.

Ampliar los recorridos E2E a más flujos administrativos conforme se incorporen nuevas capacidades, manteniendo el equilibrio de la pirámide.